Załącznik nr 4 do SWZ
na utrzymanie czystości i porządku oraz koszenie

w parkach należących do Gminy Miasto Stargard

– PROJEKT UMOWY –

UMOWA Nr  ………….

dotycząca utrzymania czystości i porządku oraz koszenia
w  parkach należących do Gminy Miasto Stargard

zawarta w dniu ……………….pomiędzy:

Gminą Miasto Stargard - Zarządem Usług Komunalnych w Stargardzie z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard NIP 854-222-88-73, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Stargard reprezentuje:

Julita Siek – Dyrektor

a

………………………………………………….

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie
z ustawą z dnia11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1320) 
i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku oraz koszenie w parkach należących do Gminy Miasto Stargard” została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest utrzymanie czystości i porządku oraz koszenie w parkach miejskich(w tym obiektów wpisanych do rejestru zabytków) w Stargardzie.

- Umowa zawierana jest w celu zapewnienia czystości, porządku parków w odniesieniu do zieleni niskiej, wyposażenia, oraz wszelkich ciągów komunikacyjnych. Wykonawca zapewni utrzymanie czystości i porządku na terenie parków poprzez regularne wykonywanie niezbędnych prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za efekt wizualny i sanitarny. Wykonawca dostosuje częstotliwości wykonywania poszczególnych czynności do potrzeb, zróżnicowanych w zależności od obiektu oraz będzie nadzorował stan małej architektury m.in. tablic, ławek, koszy i innych elementów zlokalizowanych na terenie parków, podejmując niezwłoczne interwencje i własne działania.

- Zakres czynności związanych z utrzymaniem zawiera załącznik nr 1 do umowy.

- Obmiary szczegółowe obiektów wraz z częstotliwością koszenia zawiera załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zadania z należytą starannością.

- Wykonawca wykonuje usługę przy pomocy własnego sprzętu i materiałów.

- Wykonawca inicjuje działania uzgadniając ich wykonanie z Zamawiającym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za stałe utrzymanie czystości, porządku i estetyki powierzonego obiektu, wykonuje prace w sposób ciągły, bez przestojów.

- Do obowiązków Wykonawcy należy także:

- codzienny (niezależny od dnia tygodnia) nadzór, ocena obiektów,

- zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich obserwacji i nieprawidłowości,

- zgłaszanie konieczności wykonania czynności dodatkowych, wykraczających poza zakres prac lub harmonogram.

§2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że jest wykonawcą, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 6 Pzp, tj. wykonawcą mającym status zakładu pracy chronionej, spółdzielni socjalnej oraz innych wykonawców, których głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2024 r. poz. 917).

- Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia umowy procentowy wskaźnik zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 w jego zakładzie pracy, wynosi nie mniej niż 30% osób zatrudnionych i zobowiązuje się do utrzymania tego wskaźnika na nie mniejszym poziomie przez cały okres trwania umowy.

§3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

Wykonawca zapewni według specyfikacji standardów prac określonych w załączniku nr 3 utrzymanie:

  - trawników, powierzchni płaskich, skarp itp. poprzez:

    - regularną kontrolę,

    - regularne koszenie (częstotliwość koszenia poszczególnych obiektów zawiera załącznik nr 2 do umowy),

    - oczyszczanie powierzchni z odpadów rozproszonych, wywóz i zagospodarowanie wytworzonych odpadów,

    - zbieranie opadłych gałęzi do 10cm średnicy,

  - drzew i krzewów poprzez przekazywanie do Zamawiającego informacji 
o (zaobserwowanych w trakcie realizacji bieżących zadań) przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ze strony drzew, krzewów lub innych;

  - ciągów komunikacyjnych (utrzymanie letnie), w szczególności: alei, schodów, placów i wjazdów poprzez:

- regularne oczyszczanie wraz z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów,

- oczyszczanie z wyrastających chwastów oraz innych odpadów w tym również zalegającego błota wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

- gracowanie alejek nieutwardzonych wraz z wywozem i zagospodarowaniem odpadów,

- regularne zbieranie rozproszonych śmieci wraz z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów,

  - organizację akcji zimowej poprzez:

- utrzymanie gotowości i sprawne przeciwdziałanie skutkom zimy na wybranych ciągach pieszych parków i skwerów zgodnie z załącznikiem nr 4 oraz zorganizowanie odśnieżania i uszorstniania nawierzchni bez używania soli ze względu na ochronę zieleni wysokiej i niskiej,

- wystawienie i utrzymanie odpowiednich estetycznych pojemników na piasek 
lub wykonywanie zadania według własnej inicjatywy w uzgodnieniu 
z Zamawiającym,

- zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się na wybranych odcinkach alei parków i skwerów podczas występowania śniegu, lodu, gołoledzi itp. w godzinach od 6.30 – do 20.00 lub bezpośrednio po ustaniu obfitych ciągłych opadów w dni powszednie, soboty oraz dni wolne od pracy,

- każdorazowe podejmowanie decyzji o wszczęciu akcji zimowej, zgłaszając ten fakt Zamawiającemu.

- w przypadku zwrócenia przez Zamawiającego uwagi na konieczność podjęcia działań Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace nie później niż 1 godzinę 
od zgłoszenia,

  - koszy na śmieci, w tym:

- regularne, dostosowane do potrzeb  opróżnianie koszy wraz z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów,

- ustawianie przewróconych koszy, dbałość o ich stan estetyczny,

- mycie w koniecznych przypadkach,

- zapewnienie i wymiana worków na śmieci,

- bieżąca kontrola stanu technicznego koszy,

- przestawianie istniejących koszy lub dostawianie koszy zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (zakupu dokonuje Zamawiający lub po uzgodnieniu- za pośrednictwem Wykonawcy),

- likwidacja zużytych koszy na śmieci wraz z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów,

  - ławek poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetyki, w tym:

- malowanie ławek jeden raz w roku do 15 czerwca- termin ten może ulec zmianie po uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe opady deszczu, grad, wichury itp.),

- naprawa uszkodzonych i wymiana zniszczonych elementów (desek, podstaw, stelaży, fundamentów) o ile naprawa lub ponowne wykorzystanie jest technicznie możliwe; elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca  zlikwiduje wraz z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów,

- mycie w przypadku zabrudzenia,

- przestawienie ławek,

- montaż nowych ławek (zakup nowych ławek leży po stronie Zamawiającego),

- zabezpieczanie i przechowywanie uszkodzonych egzemplarzy o ile naprawa jest technicznie możliwa, elementy nie nadające się do ponownego wykorzystania ulegną likwidacji wraz z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonych odpadów;

  - tablic informacyjnych i tzw. wskazów poprzez monitorowanie ich stanu
technicznego, utrzymanie ich w czystości, przeprowadzenie drobnych napraw;

  - powierzchni na których zlokalizowane są place zabaw dla dzieci oraz siłownie zewnętrzne poprzez utrzymanie czystości powierzchni płaskich wraz z odchwaszczeniem (piasek, trawa, nawierzchnia sztuczna), ławek i koszy wraz z opróżnianiem koszy z odpowiednią częstotliwością;

  - napisu 3D Stargard, znajdującego się w parku Jagiellońskim, poprzez zapewnienie właściwego stanu estetycznego – mycie w przypadku zabrudzenia, monitorowanie stanu technicznego.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu informacji (ewentualnie do Straży Miejskiej) dotyczących uchybień lub usterek w zakresie nieobjętym przedmiotem zamówienia, a stanowiącym element przestrzeni miejskiej (np. kradzieży lub uszkodzenia nasadzeń, drzew, elementów małej architektury, koszy na odpady, placów zabaw, ciągów komunikacyjnych, oświetlenia itp).

- W przypadku otrzymania informacji o konieczności podjęcia działań objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace nie później niż:

- 4 godziny w przypadku przepełnionego kosza na śmieci, doprowadzenia do czystości alejki, oczyszczenia terenu z rozproszonych śmieci,

- 48 godzin w przypadku koszenia,

- 72 godzin po ustaniu wiatru w przypadku zbierania gałęzi po wichurze,

- 1 godziny w przypadku akcji zimowej.

- W celu realizacji obowiązków wymienionych w ust. 1 Wykonawca  zapewni:

  - niezwłoczne dokonywanie napraw i usuwanie szkód (akty wandalizmu, zdarzenia losowe),

  - zabezpieczanie uszkodzonych urządzeń,

  - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach, stwierdzonych w trakcie realizacji bieżących zadań.

- Wykonawca zapewni tzw. pogotowie interwencyjne t. j. przyjmowanie i realizację zgłoszeń dotyczących sytuacji stwarzających zagrożenie, szkód, zabezpieczenia uszkodzonego lub zagrażającego mienia w godzinach 6.00-22.00. Wykonawca przystąpi do realizacji zadania na zgłoszenie Zamawiającego, Policji, Straży Miejskiej oraz w wyniku stwierdzenia konieczności działania w trakcie własnych obserwacji. Nadrzędnym 
i egzekwowanym w czasie trwania umowy celem Zamawiającego jest utrzymanie stanu czystości i bezpieczeństwa dla użytkowników także w dni wolne od pracy i święta. Należy zwrócić szczególną uwagę na tereny położone w centrum miasta.  Rejon parku Chrobrego, skweru papieża Jana Pawła II, terenu przylegającego do placu Wolności  powinien być czysty w każdą niedzielę i święto do godziny 8.30.

- Wykonawca postępuje z wytworzonymi odpadami w sposób zgodny z przepisami prawa. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do ewidencji odpadów oraz prowadzonej w tym zakresie sprawozdawczości.

- W celu realizacji obowiązków wymienionych w §3Wykonawca  zapewni materiały i wyposażenie niezbędne dla prawidłowego utrzymania powierzonych obiektów.

- W przypadku stwierdzenia zaniedbań w stosunku do częstotliwości, jakości wykonania lub zakresu prac, Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia zaniedbań niezależnie od sugerowanej częstotliwości.

- Przewidywane terminy koszenia są określone w załączniku nr 2do niniejszej umowy.

- Wykonanie zadań określonych w niniejszej umowie podlega kontroli prowadzonej przez Zamawiającego.

- Wyrywkowe kontrole stanu obiektów odbywać się będą w terminach przypadkowych bez uprzedniego informowania Wykonawcy i są możliwe bez udziału jego przedstawicieli.

- Ustala się następujące formy przekazywania interwencji: telefoniczna, pisemna, elektroniczna (e-mail).

- Uwagi i zgłoszenia Straży Miejskiej dotyczące porządku i czystości oraz zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i ich mienia będą przekazywane przez Straż Miejską za pośrednictwem Zamawiającego lub bezpośrednio do Wykonawcy.

- Wykonawca przejmuje od Zamawiającego odpowiedzialność za ewentualne szkody lub zdarzenia wynikające z zakresu realizowanej umowy na terenach objętych obsługą eksploatacyjną. Wykonawca  oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie usług objętych umową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150.000 zł.

- Wykonawca realizujący poszczególne usługi będzie dysponował sprzętem niezagrażającym bezpieczeństwu oraz spełniającym wszelkie wymogi dot. ochrony środowiska.

- Pracownicy wykonujący wszelkie czynności powinni posiadać niezbędne szkolenia 
z zakresu BHP.

§ 5

OKRES TRWANIA UMOWY

Umowę zawarto na okres od dnia 01.04.2025 r. do dnia 31.12.2026 r.

§ 6

WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości …………… zł brutto za cały okres trwania umowy. W przypadku świadczenia usługi przez niepełny miesiąc wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie proporcji tj. w przeliczeniu za każdy dzień świadczenia usługi (np. 15 dni świadczenia usługi w miesiącu, który ma 31 dni tj.: 15/31 miesięcznej kwoty ryczałtowej).

- Wynagrodzenie będzie wypłacane wykonawcy w równych miesięcznych ratach. Kwota ……………… zł miesięcznie stanowi 1/21 część całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego wskazanego w ofercie.

- Kwotę miesięczną ustala się na wysokość…………. netto + obowiązujący podatek VAT
w wysokości ……………….., co daje kwotę brutto w wysokości …………. złotych (słownie: ……………………………………………….).

- Faktury wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu.

- Faktury będą wystawiane na:

Gmina Miasto Stargard

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard

NIP: 854-222-88-73;

- Termin płatności - 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania mechanizmu podzielonej płatności wynikającej z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2024 r. poz. 361).

- Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę jest rachunkiem zgłoszonym w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT tzw. „białej liście”. W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku bankowego wykonawcy w rejestrze podatników Vat. Powyższe nie stanowi zwłoki ani opóźnienia zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże za niespełnienie świadczenia w terminie.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego „platformą”, a Zamawiający jest zobowiązany do odbierania od Wykonawcy takiej faktury zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zmianami). Zamawiający i Wykonawca mogą wysyłać i odbierać inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem tej platformy, jeżeli obydwie strony wyrażą na to zgodę.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

- Zakazuje się dokonywania jakichkolwiek cesji wierzytelności wynikających z umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP...............

- Do wartości netto robót naliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za prawidłowe naliczenie stawek VAT i klasyfikację danej czynności spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W zakres zamówień uzupełniających wchodzić może wykonywanie ewentualnych innych prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku oraz koszenia parków, które nie zostały wymienione w załączniku numer 1 i na które nie ustalono cen jednostkowych.

- Zamówienia uzupełniające, na które nie ustalono cen jednostkowych rozliczane będą przy przyjęciu:

  - stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnych,

  - stawek roboczogodziny R (r-g) netto, kosztów pośrednich, zysku -  wg średnich bieżących  notowań aktualnych  wydawnictwa „Sekocenbud”,

  - cen materiałów M - jako cen hurtowych zakupu potwierdzonych fakturami, nie wyższych jednak niż ceny maksymalne wg bieżących notowań wydawnictwa „Sekocenbud”

  - cen pracy sprzętu S – wg cen wynajmu, nie wyższych jednak niż ceny maksymalne wg bieżących notowań wydawnictwa „Sekocenbud”

- W przypadku zaistnienia zmian odnośnie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, strony umowy zobowiązane są do niezwłocznego informowania się w tym zakresie 
w formie pisemnej. Faktury VAT powinny wówczas być wystawiane zgodnie z treścią przekazanej informacji, co nie wymaga zmiany niniejszej umowy.

§7

KARY UMOWNE

- Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na prawach ogólnych, do stosowania następujących kar:

- karę za niedotrzymanie terminów i harmonogramów realizacji zamówienia –………..zł 
za każdy dzień zwłoki;

- karę za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 150 000zł;

- karę za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 100 zł- za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z następujących przyczyn:

- realizowanie zamówienia w sposób nie gwarantujący należytego wywiązywania się z umowy(w szczególności - wykonywanie prac w sposób rażąco wadliwy lub z opóźnieniem powyżej 14 dni);

- wszczęcie w stosunku do Wykonawcy postępowań egzekucyjnych i komorniczych 
o ile mogą spowodować po stronie Wykonawcy brak możliwości należytej realizacji zamówienia.

- Wykonawca ma prawo do zastosowania kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego- w wysokości 150 000zł.

- Jeżeli zostaną wymierzone kary umowne, o których mowa w ust. 1, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar, na co Wykonawca wyraża zgodę. Warunkiem nałożenia kary jest wcześniejsze wezwanie w formie pisemnej lub dokumentowej Wykonawcy do zaprzestania naruszeń i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu, po upływie którego zostanie nałożona kara.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych jakie mogą dochodzić strony niniejszej umowy nie przekroczy 20% wartości umowy wynikającej ze złożonej oferty.

§ 8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …… zł (słownie: …… zł). Wartość ustala się jako 1% wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego przez Wykonawcę w ofercie, zaokrąglonego do pełnych tysięcy w górę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Wykonawca wnosi w formie….

- Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zakończenia umowy.

- Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zastosowanie mają przepisy działu VII, rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”, ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 9
PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi lub przy udziale Podwykonawców, za których działania lub brak działań ponosi pełną odpowiedzialność. Zakres usług, które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy wynika z oferty.

- Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zarządowi pisemnej umowy z Podwykonawcą pod rygorem uznania tej umowy za bezskuteczną względem Zarządu.

- Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były w szczególności następujące regulacje:

1)	termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części zamówienia;

2)	do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dostarczenia mu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu zawartą pisemną umowę z Podwykonawcą w terminie do 14 dni od daty jej zawarcia – pod rygorem zastosowania kar umownych;

3)	podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w którym upływa umowny termin płatności;

4)	klauzula, w której podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże informacje odnośnie Podwykonawcy, we wskazanym w piśmie zakresie i terminie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrażenia zgody na powierzenie części zamówienia Podwykonawcy, jeżeli poweźmie informację o nienależytym wykonaniu umowy przez tego Podwykonawcę lub uzasadnione wątpliwości co do jego rzetelności lub gdy Podwykonawca nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, dla wykonywania działalności objętej podwykonawstwem. Umowa o podwykonawstwo przestaje mieć skutek prawny względem Zamawiającego w momencie, gdy Podwykonawca przestanie spełniać określone powyżej wymogi.

- Ewentualna wartość usług określona w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą, przekraczająca kwotę ustalona dla tych usług między Zamawiającym 
a Wykonawcą, nie daje wykonawcy żadnych podstaw do żądania podwyższenia wynagrodzenia umownego.

- Umowy na określone usługi pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą muszą być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.

- Zmiana zakresu udziału Podwykonawcy w realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek o wyrażenie zgody załączając do niego projekt umowy z Podwykonawcą lub aneksu, a w przypadku zwiększenia zakresu usług powierzonych Podwykonawcy także część dokumentacji dotyczącą tego zakresu usług. Jeżeli, Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku nie zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciwu na piśmie, uważa się, że wyraził zgodę na ich zawarcie.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z niewywiązania się Podwykonawcy z umowy z Wykonawcą będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej za ewentualny brak rozliczeń finansowych pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania z każdą fakturą potwierdzonego przez Podwykonawcę oświadczenia o wysokości sald wzajemnych należności i zobowiązań 
z umowy z Podwykonawcą na realizację przedmiotu zamówienia.

- W przypadku uprawdopodobnienia przez Podwykonawcę, że Wykonawca bezzasadnie wstrzymał wypłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony 
z wynagrodzenia Wykonawcy przekazać odpowiednią część wynagrodzenia bezpośrednio Podwykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania kwoty, której Wykonawca nie przekazał Podwykonawcy tytułem wynagrodzenia za wykonane prace opłacone już przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które w takim przypadku winno być niezwłocznie uzupełnione pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- W przypadku sporu Zamawiający może zatrzymać sporną część wynagrodzenia Wykonawcy, a po ostatecznym rozstrzygnięciu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą zwrócić zatrzymaną kwotę Wykonawcy lub wypłacić ją Podwykonawcy w zależności od rozstrzygnięcia w ciągu 14 dni. Za okres zatrzymania z powyższych przyczyn części wynagrodzenia Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki.

- W przypadku 3-krotnego stwierdzenia nieuzasadnionego niewypłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy z przyczyn nieleżących po stronie Podwykonawcy Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy .

- Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy dotyczącą możliwość zmiany zakresu zamówienia, które Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom, innego od zakresu podwykonawstwa określonego przez Wykonawcę 
w ofercie. Zmiana taka jest dopuszczalna, jeżeli nie narusza zastrzeżeń Zamawiającego określonych w SWZ dotyczących części zamówienia, które nie mogą być powierzane Podwykonawcom.

§ 10
KLAUZULA SPOŁECZNA

- Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oraz – w sytuacji powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 409 ust. 1 pkt 1 Pzp – również Podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a.

- W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy Wykonawca jest zobowiązany do:

a)	zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane z wykonywaniem prac, w tym między innymi: pracowników fizycznych i kierowców;

b)	jeżeli czynność, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na rzecz Podwykonawcy, także do zobowiązania Podwykonawcy do zatrudniania tej osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia Zamawiającemu możliwości przeprowadzenia kontroli spełniania przez Podwykonawcę wymagań w tym zakresie w sposób, o którym mowa w ust. 4.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

a)	oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b)	oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c)	poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

d)	innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Wobec osób ujętych w wykazie, Wykonawca zobowiązany jest do obowiązku informacyjnego (przekazania Załącznika nr 2) w imieniu Zamawiającego jako Administratora ich danych osobowych.

- Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 
o których mowa w ust. 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania prac w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku niezatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek.

- Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku:

a)	nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w terminie określonym w ust. 5,

b)	wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy osób niewykazanych w wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących czynności, 
o których mowa w ust. 3 lit. a,

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie:

a)	osoba fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,

b)	urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy,

c)	wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej,

d)	Podwykonawcą, któremu Wykonawca powierzył realizację części zamówienia w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

- W związku z realizacją niniejszej umowy Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie (dalej ZUK) jest Administratorem danych osób reprezentujących stronę nim. Umowy oraz wskazanych poprzez stronę do realizacji niniejszej umowy. ZUK udostępnia na swojej stronie internetowej www.zuk-stargard.pl politykę Ochrony Danych (link: https://zuk-stargard.pl/ochrona-danych/), w której w pkt IX pt. „KLAUZULE INFORMACYJNE do pobrania” znajduje się dokument pn. „Informacja dotycząca przetwarzania danych osób reprezentujących stronę umowy oraz wyznaczonych do kontaktowania się z nami 
w sprawach realizacji niniejszej umowy. Strona nim. Umowy zobowiązana jest do informowania osób wyznaczonych u siebie do kontaktów w sprawie realizacji niniejszej umowy o zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez ZUK.

- W związku z określonym przez Strony sposobem realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca będzie udostępniał Zamawiającemu dane osobowe swoich pracowników/współpracowników oraz dane Podwykonawców, ich pracowników/ współpracowników, w związku z czym;

a)	Zamawiający staje się Administratorem udostępnianych przez Wykonawcę danych tych osób;

b)	Wykonawca z kolei jest Administratorem danych osób, które to dane udostępnia Zamawiającemu w ramach realizacji niniejszej umowy.

- Każdy Administrator danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności 
z przepisami RODO – uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolność osób, których dane będą przetwarzane przez Strony. Środki te będą poddawane przeglądom i uaktualniane, a Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że wdrożyli odpowiednie polityki ochrony danych.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania osób (podwykonawców oraz pracowników/współpracowników wskazanych w powyższym ust. 2), których dane udostępnia Zamawiającemu w celu i w zakresie realizacji niniejszej umowy, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego w charakterze administratora tych danych – zgodnie z art. 14 w zw. z art. 13 RODO, przekazując informacje, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

§ 12
ZMIANY UMOWY I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania (technologii) Przedmiotu Umowy, w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniższych sytuacji:

  - gdy zmiana technologii umożliwiłaby Wykonawcy terminową lub należytą realizację zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem, że zmiana technologii nie będzie powodować wzrostu kosztów ponoszonych na realizację Przedmiotu,

  - konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych technologii niż wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w szczególności sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy albo naruszało obowiązujące przepisy prawa;

  - konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych technologii albo innymi środkami ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

  - pojawienie się nowszych technologii wykonania prac gwarantujących co najmniej ten sam standard wykonania czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy oraz niepowodujących większych strat i zanieczyszczeń w środowisku naturalnym niż te, które mogą powstać przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy w sposób pierwotnie opisany.

Żadna ze zmian wskazanych w pkt 1) – 4) nie może pociągnąć za sobą zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

a)	wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie co najmniej części Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b)	rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku może zostać zmniejszony zakres Przedmiotu Umowy, a wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym cześć Oferty, przy czym Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wszystkie odebrane świadczenia.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) lub zakresu przedmiotu umowy w przypadku zmiany:

- wysokości podatku od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę oraz nie dało się ich przewidzieć na etapie składania oferty.

- Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

- zmiana wynagrodzenia uzależniona jest od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwartalnych komunikatach,

- minimalny poziom zmiany wskaźnika cen uprawniający do zmiany wynagrodzenia -  +/- 30% w stosunku do kwartału, w którym zawarta została umowa;

- procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy 
lub Zamawiającego,

- pisemny wniosek zawiera wyliczenie poziomu zmiany cen w oparciu o komunikaty Prezesa GUS uprawniający do zmiany wynagrodzenia;

- pozytywna weryfikacja wniosku powoduje zmianę miesięcznego wynagrodzenia począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym wpłynął wniosek,

- wysokość miesięcznego wynagrodzenia ulega zmianom o wskazany poziom zmiany wskaźnika cen,

- maksymalna wartość zmiany łącznego wynagrodzenia, jaką dopuszcza się w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 15% wartości łącznego wynagrodzenia określonego w umowie za cały przedmiot zamówienia - oznacza to, że suma wszystkich miesięcznych wynagrodzeń nie może przekroczyć o +/- 15% łącznego wynagrodzenia umownego ustalonego podczas negocjacji; dla dochowania tego warunku możliwe jest stosowne ograniczenie kwot miesięcznego wynagrodzenia,

- pierwszy wniosek o zmianę wynagrodzenia strona ma prawo złożyć po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,

- kolejny wniosek o zmianę wynagrodzenia składany jest po upływie co najmniej 6 miesięcy od daty wniosku poprzedniego.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia 
w życie zmiany przepisów, o których mowa w ust. 5.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 5 pkt 2-4 będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania siływyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są usługi;

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Umowa może zostać rozwiązana:

- w każdym czasie, za porozumieniem stron,

- bez wypowiedzenia, z powodu rażącego naruszenia postanowień umowy, w tym m. in. stwierdzenia rażących naruszeń z zakresu zabezpieczenia ratowniczego, zgodnie z § 8.

- Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie powinno być dokonane  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, gdy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu,

- Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego,

- Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn dłużej niż 2 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega ustalonego harmonogramu   lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza inne postanowienia Umowy,

- wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa a Wykonawca pomimo trzykrotnego pisemnego upomnienia nie koryguje działań,

- wystąpią uchybienia w wykonaniu przedmiotu umowy zagrażające zdrowiu osób korzystających z obiektu,

- stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia przez Wykonawcę  lub członków jego personelu obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania usług objętych Umową.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy  lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.

- Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia kar umownych z tego tytułu.

§ 13

PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac objętych umową jest:

Adrianna Szpener  tel: 91 834 18 47, e-mail: a.szpener@zuk-stargard.pl

zaś Wykonawcę reprezentuje –  ……………….  e-mail: ………………………………..

14

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 455 ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

- Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
ze stron.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią:

      - Załącznik nr 1 - Zestawienie czynności niezbędnych do wykonania.

      - Załącznik nr 2 – Zestawienie obmiarów parków wraz z częstotliwością koszenia.

      - Załącznik nr3 - Wymagane standardy i metody wykonywania robót pielęgnacyjnych   pozwalające na uzyskanie właściwego poziomu usług świadczonych w ramach utrzymania terenów  zieleni miejskiej w Stargardzie.

      - Załącznik nr 4 – Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.

      - Załącznik nr 5 – Schemat zimowego utrzymania parków.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Załącznik nr 1
do umowy nr ……………..
dotyczącej utrzymania czystości i porządku oraz koszenia w parkach
należących do Gminy Miasto Stargard

Zestawienie czynności niezbędnych do wykonania 
w celu utrzymania czystości i porządku

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Lp | Czynność | Uwagi |
|  | Oczyszczanie powierzchni trawnika ze śmieci | z częstotliwością zapewniającą wizualny stan czystości i porządku |
|  | Utrzymanie czystości (zamiatanie) alejek parkowych oraz schodów i przedeptów wraz z zagospodarowaniem odpadów | minimum 1 raz w tygodniu |
|  | Opróżnianie koszy na śmieci wraz z zagospodarowaniem odpadów | z częstotliwością zapewniającą stan nieprzepełnienia koszy; na tym samym obiekcie mogą występować lokalizacje koszy, które wymuszają ich częstszą lub rzadszą obsługę, ilość koszy określona w załączniku nr 2 do umowy, może się zwiększyć lub zmniejszyć nie więcej niż 15% |
|  | Oczyszczanie alejek gruntowych z chwastów wraz zagospodarowaniem odpadów | minimum 2 razy w sezonie letnim |
|  | Oczyszczenie alejek utwardzonych (płytki, kostka betonowa itp.) z chwastów wraz z zagospodarowaniem odpadów | minimum 2 razy w sezonie letnim |
|  | Malowanie ławek | 1 raz w roku |
|  | Mycie ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych i elementów małej architektury | w przypadku zabrudzenia utrudniającego korzystanie lub zakłócającego estetykę |
|  | Mycie napisu 3D Stargard w parku Jagiellońskim | w przypadku zabrudzenia zakłócającego estetykę |
|  | Ustawienie lub przestawienie istniejącej ławki, kosza na śmieci w inne miejsce wraz ze stałym posadowieniemw gruncie | do 15% ogólnej ilości, wykazanej w załączniku nr 2 do umowy |
|  | Naprawy uszkodzonych ławek | do 15% ogólnej ilości, wykazanej w załączniku nr 2 do umowy |
| 14 | Akcja zimowa trwa od 1 listopada do 31 marca ipolega na: odśnieżaniu, uszorstnianiu ciągów komunikacyjnych niezależnie od dnia tygodnia; (w oferowanej cenie należy uwzględnić koszty związane z zakupem piasku do uszorstniania ciągów pieszych oraz rozstawienie i usuwanie należących do Wykonawcy estetycznych pojemników z piaskiem oraz prowadzeniem kontroli stanu tych ciągów od godziny 6.30 rano do godziny 22.00) |  |

Załącznik nr 2
do umowy nr ……………..

dotyczącej utrzymania czystości i porządku oraz koszenia w parkach
należących do Gminy Miasto Stargard

WYKAZ PARKÓW DO UTRZYMANIA wraz z zestawieniem obmiarów i terminami koszenia

| L.p | Obiekt |  | Powierzchnia (ha) | Powierzchnia alejek, placów, schodów (m2) | Powierzchnia alei do utrzymania w ramach akcji zimowej (m2) | Ilość (szt.) |  | Powierzchnia trawników do utrzymania (m2) | Minimalna ilość koszeń* | Przewidywane terminy koszenia** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Koszy na śmieci | Ławek |  |  |  |
| 1. | park im. Bolesława Chrobrego | Aleja Słowicza, część parku od fontanny do ul. Prezydentów RP, fragment parku przy placu Wolności, Al. Słowicza od schodów terenowych do amfiteatru (wraz z placykiem widokowym i zejściem przy plebanii) do ul. Prezydentów | 5,3 W tym działki z murami obronnymi | 8 153 | 10 000 | 59 | 112 | 46 982 | 5x | 1 – do 15 V, 2 – do 01 VI, 3 – do 15 VII, 4 – do 15 VIII, 5 – do 15 IX |
| 2. | park im. Bolesława Chrobrego | Pozostała część parku (od ul. Portowej, Struga, al. Słowiczej) | 4,43 | 3 540 |  | 16 |  | 19 555 | 3x | 1 – do 1 VI, 2 – do 1 VII, 3 – do 1 VIII, |
| 3. | park Piastowski |  | 0,68 | 608 | 500 | 7 | 2 | 6 800 | 5x | 1 – do 15 V, 2 – do 01 VI, 3 – do 15 VII, 4 – do 15 VIII, 5 – do 15 IX |
| 4. | park Popiela |  | 1,55 | 717 | 717 | 4 | 6 | 9 950 | 6x | 1 – do 15 V, 2 – do 01 VI, 3 – do 15 VII, 4 – do 01 VIII, 5 – do 15 VIII, 6 – do 15 IX |
| 5. | park Jagielloński |  | 2,3 | 2 140 | 1 485 | 24 | 26 | 14 573 | 8x | 1 – do 15 V, 2 – do 01 VI, 3 – do 15 VI, 4 – do 01 VII, 5 – do 15 VII, 6 – do 01 VIII, 7 – do 15 VIII, 8 – do 15 IX |
| 6. | otoczenie pomnika patriotycznego „Stargardzianie – Ojczyźnie” |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 729 | 8x | 1 – do 15 V, 2 – do 01 VI, 3 – do 15 VI, 4 – do 01 VII, 5 – do 15 VII, 6 – do 01 VIII, 7 – do 15 VIII, 8 – do 15 IX |
| 7. | aleja Spacerowa (Zieleń nad Iną pomiędzy ul. Basztową, a ul. Skłodowskiej-Curie po obu stronach alejki) |  | 1,84 | 2 495 | 2 495 | 13 | 12 | 22 471 | 4x | 1 – do 01 VI, 2 – do 01 VII, 3 – do 01 VIII, 4 – do 15 IX |
| 8. | park Zamkowy |  | 2,61 | 2 488 | 300 | 9 | 8 | 23 274 | 4x | 1 – do 01 VI, 2 – do 01 VII, 3 – do 01 VIII, 4 – do 15 IX |
| 9. | park Batorego |  | 7 | 4 576 | 3 142 | 15 | 15 | 64 426 | 3x | 1 – do 1 VI, 2 – do 1 VII, 3 – do 1 VIII, |
| 10. | park Panorama – część parku od wjazdu od ul. Grunwaldzkiej do końca placu zabaw |  | 3,83 | 2 458 | 520 | 15 | 24 | 3 500 | 4x | 1 – do 01 VI, 2 – do 01 VII, 3 – do 01 VIII, 4 – do 15 IX |
| 11. | park Panorama – pozostała część |  |  |  |  |  |  | 14 500 | 1x | do 01 VII |
| 12. | park Podworski – teren wokół placu zabaw |  | 3,46 |  |  | 13 | 15 | 4 500 | 4x | 1 – do 01 VI, 2 – do 01 VII, 3 – do 01 VIII, 4 – do 15 IX |
| 13. | park Podworski – pozostała część parku |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 3x | 1 – do 01 VI, 2 – do 01 VII, 3 – do 01 VIII |
| 14. | park 3 Maja |  | 4,45 | 2 795 | 2 794 | 23 | 25 | 40 000 | 4x | 1 – do 01 VI, 2 – do 01 VII, 3 – do 01 VIII, 4 – do 15 IX |
| 15. | skwer Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II (wraz z utwardzoną nawierzchnią przy pomniku) |  | 0,12 | 550 | 300 | 4 | 18 | 600 | 5x | 1 – do 15 V, 2 – do 01 VI, 3 – do 15 VII, 4 – do 15 VIII, 5 – do 15 IX |
|  |  |  | 37,57 | 30 520 | 22 253 | 203 | 266 | 297860 |  |  |

*Wykonawca może zwiększyć ilość koszeń dla poprawy estetyki

**Orientacyjne terminy, uzależnione od warunków pogodowych oraz szybkości wzrostu trawy

Załącznik nr 3
do umowy nr ………………..
dotyczącej utrzymania czystości i porządku oraz koszenia w parkach
należących do Gminy Miasto Stargard

Wymagane standardy i metody wykonywania robót pielęgnacyjnych  
pozwalające na uzyskanie właściwego poziomu usług świadczonych 
w ramach utrzymania terenów zieleni miejskiej w Stargardzie.

Ustala się następujące standardy i metody:

1. Odchwaszczanie alejek

- prace winny być prowadzone sprawnie, bez nieuzasadnionych przestojów w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia dla użytkowników alejek;

- zasadą winno być utrzymanie alejek w stanie estetycznym, bez przerostu roślinności;

- prace wykonać przy użyciu motyk, szpadli itp. sprzętu ogrodniczego;

- nawierzchnie z płyt, kostki i itp. należy oczyścić przez wyrwanie wyrastających w szczelinach chwastów lub w przypadku braku takiej możliwości wycięcie przy użyciu w/w sprzętu wraz 
z zebraniem namułu, piachu i innych nagromadzonych zanieczyszczeń;

- po usunięciu chwastów nawierzchnia winna być pozamiatana;

- chwasty wraz z innymi zanieczyszczeniami należy zebrać i wywieźć w czasie nie przekraczającym 
1 dnia od momentu ścięcia (wyrwania);

- w przypadku stosowania chemicznego odchwaszczania:

- zabieg należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

- zabieg należy wykonywać przy użyciu środków o jak najniższej szkodliwości dla środowiska, zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta dla danego środka ochrony roślin.

- zabiegi należy stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- zabieg musi być wykonywany z użyciem opryskiwacza z osłoną do stosowania herbicydów, przy odpowiednich warunkach atmosferycznych oraz w porach niewielkiego nasilenia ruchu.

- po uschnięciu chwasty należy niezwłocznie usunąć mechanicznie, a odchwaszczoną powierzchnię oczyścić z resztek roślin.

2. Kosze na śmieci

- do obowiązków Wykonawcy należy opróżnienie koszy oraz odbiór odpadów zgromadzonych 
w koszach i w ich otoczeniu, wytworzone odpady należy przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Stargard wpisanemu do rejestru działalności regulowanej;

- do obowiązków Wykonawcy należy po każdym opróżnieniu kosza, wyłożenie go  workiem foliowym o odpowiednich parametrach;

- do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie koszy oraz miejsc ich posadowienia w estetycznym stanie i w stałej sprawności (m.in.: bieżące uzupełnianie wkładów mocujących worki, utrzymanie czystości wokół koszy), zakup wkładów w ilości uzgodnionej będzie finansowany przez Zamawiającego;

- do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja koszy, co najmniej jeden raz w roku- 
w kwietniu;

- do obowiązków Wykonawcy należy bieżąca kontrola stanu technicznego koszy, konserwacja, 
w przypadkach wywrócenia- postawienie i posadowienie, w przypadku  aktów wandalizmu - niezwłoczna naprawa (o ile naprawa jest możliwa);

- do obowiązków Wykonawcy należy usuwanie koszy nieodwracalnie zniszczonych i ich fizyczna likwidacja;

- do obowiązków Wykonawcy należy zmiana lokalizacji koszy według wskazań Zamawiającego oraz dostawienie w przypadku zakupu nowych (zakupu dokonuje Zamawiający lub po uzgodnieniu- za pośrednictwem Wykonawcy);

- zmiana lokalizacji koszy możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego;

- do obowiązków Wykonawcy należy ustawienie nowo zakupionych  przez Zamawiającego koszy oraz magazynowanie, transport nowo zakupionych koszy;

- częstotliwość odbioru odpadów z koszy ulicznych ustala się zgodnie z zalecanymi harmonogramami w zależności od kategorii obiektu.

- kosz na śmieci uznaje się za opróżniony jeżeli:

- kosz był wypełniony odpadami, co najmniej do połowy i usunięto z niego odpady;

- nie występują odpady w promieniu do 1 m;

- po opróżnieniu kosza wyłożono nowy worek (nie dotyczy koszy posiadających metalowe wkłady);

- stale znajduje się w koszu pierścień mocujący worek (dot. koszy z pierścieniami);

- kosz jest czysty i nie zalegają w nim odpady,

- jest właściwie posadowiony (nie leży lub nie jest przechylony), a metalowe wkłady znajdują się 
w koszu (dot. koszy z wkładami), pokrywa kosza jest zamknięta.

3. Utrzymanie alejek

- aleje, schody ścieżki uznaje się za utrzymane w czystości, jeżeli nie stwierdzono na nich zabrudzenia, liści i występowania chwastów, śmieci, odpadów;

- utrzymanie zimowe wyznaczonych alejek: ciągi piesze uznaje się za utrzymane, jeżeli nie stwierdza się  śliskości, zalegania śniegu, lodu lub błota pośniegowego;

4. Utrzymanie czystości powierzchni płaskich, trawników, skarp- uznaje się za utrzymane 
w czystości, jeżeli nie stwierdzono na nich zabrudzenia, występowania odpadów; dotyczy to również śmieci obecnych wewnątrz skupin krzewów, żywopłotów itp.

5. Akcja zimowa- utrzymanie gotowości i sprawne przeciwdziałanie skutkom zimy na wybranych ciągach pieszych parków i skwerów:

1) 	zorganizowanie odśnieżania i uszorstniania nawierzchni bez używania soli ze względu na ochronę zieleni wysokiej i niskiej.

2) 	wystawienie i utrzymanie  odpowiednich estetycznych pojemników na piasek lub wykonywanie zadania według własnej inicjatywy w uzgodnieniu z Zamawiającym.

3)	nadrzędnym celem akcji zimowej jest zapewnienie bezpieczeństwa osób poruszających się 
na wybranych odcinkach alei parków i skwerów podczas występowania śniegu, lodu, gołoledzi itp.

4) 	decyzję o podjęciu akcji zimowej podejmuje Wykonawca, zgłaszając ten fakt Zamawiającemu.

5) 	akcja zimowa ma zapewnić bezpieczeństwo pieszych w godzinach od 6.30 – do 20.00 lub bezpośrednio po ustaniu obfitych ciągłych opadów w dni powszednie, soboty oraz dni wolne od pracy.

6) w przypadku zwrócenia przez Zamawiającego uwagi na konieczność podjęcia działań Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace nie później niż 1 godzin.

- Koszenie:

- prace należy wykonywać przy użyciu specjalistycznego sprzętu z zachowaniem należytej ostrożności;

- po rozpoczęciu koszenia lub grabienia danego obiektu prace muszą być kontynuowane bez zbędnych przerw aż do ich zakończenia;

- obkoszenie drzew, krzewów, elementów małej architektury, znaków drogowych itp. należy wykonywać jednocześnie lub niezwłocznie tzn. nie później niż w ciągu jednego dnia od wykoszenia trawnika, który je otacza;

- niedopuszczalne jest powodowanie uszkodzeń lub niszczenie drzew, krzewów i pozostałych w/w elementów podczas koszenia i innych prac pielęgnacyjnych;

- równocześnie z koszeniem trawników należy wykosić trawę i chwasty rosnące przy słupach elektrycznych, oświetleniowych, znakach drogowych oraz innych elementach infrastruktury technicznej zlokalizowanych poza trawnikami, ale w obrębie danego obiektu;

- samosiewy oraz odrosty korzeniowe drzew i krzewów których obwód na wysokości 5cm nie przekracza 10 cm, wyrosłe na obszarze koszonych trawników oraz wśród krzewów na nich posadzonych, winny być usuwane na poziomie gruntu równocześnie z koszeniem trawy lub niezwłocznie po jej skoszeniu, a przed wywozem;

- wysokość trawy bezpośrednio po koszeniu na żadnym fragmencie skoszonego terenu nie może przekraczać 5-8 cm, a trawa na całej powierzchni koszenia powinna mieć jednakową wysokość;

- w trakcie koszenia należy unikać zaśmiecania ściętą trawą alejek, chodników, jezdni i ciągów komunikacyjnych, znaków drogowych, latarni itp. a w przypadku zanieczyszczenia alejek, chodników i jezdni skoszoną trawę należy uprzątać na bieżąco lub bezpośrednio po koszeniu ( najpóźniej 
w dniu koszenia);

- dopuszcza się używanie dmuchaw do uprzątania skoszonej trawy z alejek i chodników;

- postępowanie z pokosem:

a)ścięta trawa (bez zanieczyszczeń) winna być zgrabiona i wywieziona w terminie nie przekraczającym 2 dni od skoszenia – dotyczy to w szczególności parków reprezentacyjnych tj. parku Chrobrego, parku Piastowskiego, parku Popiela i parku Jagiellońskiego. Wykonawca może nie zgrabiać i wywozić pokosu na tych obiektach, o ile koszenie będzie na tyle częste, by skoszona trawa była jak najkrótsza, a pokos będzie o tak małej objętości i drobny, że wchłonie się w darń jako nawóz (mulczowanie) w ciągu trzech do pięciu dni;

b)    pozostałe parki nie wymagają grabienia pokosu, chyba że warunki atmosferyczne i objętość pokosu powoduje, że dłuższe i starsze źdźbła o wolniejszym rozkładzie i wysoka wilgotność oraz temperatura mogą powodować tzw. zaparzenie, a co za tym idzie wyłysienie trawnika;
c)    na mulczowanie najlepsza jest słoneczna pogoda przez kilka dni – pokos rozkłada się szybko; gdy zapowiadany jest dłuższy deszcz, należy zrezygnować z mulczowania. Pokos może wtedy gnić 
i powodować zanikanie traw rosnących pod nim;

- inne odpady (nie stanowiące odpadów zielonych) ujawnione lub  wytworzone w trakcie koszenia czy grabienia muszą zostać zebrane odrębnie i zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami; Wykonawca ma obowiązek pozostawić wykoszony lub wygrabiony  teren czysty i wolny od odpadów które zostały odkryte w wyniku koszenia czy grabienia, lub były obecne na terenie przed przystąpieniem do prac;

- zakupienie, dostarczenie worków foliowych, transport worków z trawą i innymi odpadami (lub inna forma uprzątnięcia pokosu) leży po stronie Wykonawcy;

- koszt zagospodarowania wszystkich wyżej wymienionych odpadów ponosi Wykonawca;

- w przypadku zniszczenia trawników podczas koszenia z winy Wykonawcy należy przywrócić teren do stanu pierwotnego wraz z dosianiem trawy w zniszczonych miejscach;

Załącznik nr 4
do umowy nr ……………..
dotyczącej utrzymania czystości i porządku oraz koszenia w parkach
należących do Gminy Miasto Stargard

INFORMACJA

Dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacja umowy nr ……… dotyczącej utrzymania czystości i porządku oraz koszenia w parkach należących do Gminy Miasta Stargard

przez …………………………….

na podstawie umowy zawartej z ZUK

Zgodnie z art. 14 oraz art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją przez ………………………………………………… zadania na utrzymanie czystości i porządku oraz koszenia 
w parkach należących do Gminy Miasta Stargard jest Zarząd Usług Komunalnych 
w Stargardzie (dalej ZUK) z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul. Pierwszej Brygady 35, tel. 91 834 18 30, zuk@zuk-stargard.pl

2) Sprawami ochrony danych osobowych zajmuje się w ZUK Inspektor Danych Osobowych – dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod jej adresem iod@zuk-stargard.pl lub siedziby Administratora wskazanym powyżej.

3) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i jest niezbędne do wykonywania przez ZUK zadań realizowanych w interesie publicznym tj. utrzymania czystości i porządku oraz koszenia w parkach należących do Gminy Miasta Stargard – zgodnie 
z obowiązującymi w ZUK Statutem oraz zawartą z …………………………………………………. umową.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, z którymi ZUK współpracuje 
w związku z wykonywaniem zadań statutowych związanych z realizacją umowy zawartej 
z ………………………………….. oraz podmioty upoważnione z mocy prawa.

5) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. Prawa te można realizować kontaktując się z ZUK (pkt. 1 i 2).

6) W przypadku uznania, że dane nie są przetwarzane zgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2.

7) Podanie przez Państwo danych jest niezbędne do realizacji zadań wykonywanych przez ZUK 
w interesie publicznym a ich niepodanie uniemożliwi ich realizację, w tym wykonanie umowy zawartej pomiędzy ZUK a …………………………………………….. Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań wykonywanych przez ZUK w interesie publicznym i na podstawie zawartej z ………………………………. umowy, jednak nie dłużej niż to wynika z przepisów 
o obowiązku ich archiwizowania zgodnie z Instrukcją kancelaryjną ZUK.

8) Dane osobowe ZUK pozyskuje w wyniku ich udostępniania przez …………………………………………………….. który realizuje zadanie publiczne na podstawie zawartej z ZUK umowy na utrzymanie czystości i porządku oraz koszenia w parkach należących do Gminy Miasta Stargard.

Dyrektor

Zarządu Usług Komunalnych

W Stargardzie